VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 8. února 2010 č. 124

Harmonogram 
postupu získání pozemků pro dostavbu dálnice D11

1. Do 8. března 2010 zpracovat za účasti vyjednávacího týmu návrhy smluv podle bodu III tohoto usnesení.

2. Do 8. dubna 2010 vyjednávací tým projedná smlouvy uvedené v bodě 1 za účasti právníků Ministerstva dopravy a Pozemkového fondu České republiky s Ing. Havránkovou a za předpokladu dosažení konsensu přistoupí společně s Ing. Havránkovou k parafování jejich konečných znění.

3. Do 23. dubna 2010 předloží předseda vlády smlouvy podle bodu 2 vládě k projednání.

V případě, že jednání nebude možno dokončit ve smyslu uvedeného harmonogramu, bude zahájen proces vyvlastnění.