# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 12. července 2010 č. 535

Věcné, časové a finanční parametry k zajištění dokončení rekonstrukce

České národní budovy v New Yorku

| REKONSTRUKCE | TERMÍNY | VÝDAJE V TIS. Kč |
| --- | --- | --- |
| Pořízení objektu - nákup a právní služby | 2001 - 2002 | 6 638 |
| 1. etapa rekonstrukce | 2001 - 2005 | 321 607 |
| 2. etapa rekonstrukce | 2003 - 2005 | 17 536 |
| Zhotovení projektové dokumentace pro 3. a 4. etapu rekonstrukce | 11/2003 - 06/2008 | 18 494 |
| 3. etapa - realizace stavby | 09/2006 - 06/2008 | 327 200 |
| 4. etapa - realizace technologických celků a dodávka interiérového vybavení | 08/2007 - 09/2008 | 74 173 |
| Rekonstrukce 1. - 4. etapa | 2001 - 2009 | 765 648 |
| 5. etapa - restaurace a gastroprovoz | 2009 | 314 |
| 5. etapa - restaurace a gastroprovoz | 2010 - 2011 | 18 000 |
| Rezerva |  | 28 686 |
| Rekonstrukce celkem |  | 812 648 |
| Dokončení objektu včetně kolaudace | 06/2011 |  |

Celkové výdaje související s nákupem a celkovou rekonstrukcí objektu České národní budovy v New Yorku v letech 2001 až 2011 se předpokládají v maximální výši 812 648 tis. Kč, a to v souladu se schváleným limitem podle usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1407, k informaci o rekonstrukci České národní banky v New Yorku a odsouhlasení způsobu jejího financování a termínu dokončení. Termín dokončení rekonstrukce a získání kolaudačního rozhodnutí se předpokládá v průběhu 2. čtvrtletí 2011.

Finanční prostředky potřebné pro dokončení 5. etapy rekonstrukce v letech 2010 a 2011 jsou zajištěny v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na příslušný rok, tzn. dokončení rekonstrukce bude realizováno bez dodatečných nároků na státní rozpočet České republiky.